**BẢNG KẾ HOẠCH**

**1.Thông tin nhóm:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MSSV | Họ tên | Email |
| 1512281 | Đào Mạnh Linh | daomanhlinh97@gmail.com |
| 1512277 | Lê Phúc Lâm | lephuclamit@gmail.com |
| 1512313 | Lê Hữu Lý | lehuuly1512313@gmail.com |
| 1512269 | Đặng Anh Kiệt | [anhkietqn97@gmail.com](mailto:anhkietqn97@gmail.com) |

**2.Thời gian họp nhóm:**

- Sau mỗi tuần báo cáo thì sẽ họp nhóm và phân công công việc tuần tiếp theo. Thời gian lúc thứ 7 – 17h30, địa điểm tại trường.

- Tối thứ 4 hằng tuần qua video call.

**3.Kế hoạch đồ án:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Các công việc cần làm** | **Thời gian thực hiện** | **Kết quả đạt được** |
| 1&2 | Phân tích, khảo sát, đánh giá các ứng dụng về CMS. | 02/02/19 - 16/02/19 | Bảng báo cáo khảo sát các hệ thống, chọn ra các chức năng phù hợp nhất. |
| 3 | Tìm hiểu ứng dụng CMS Umbraco. | 16/02/19 - 23/02/19 | Bảng báo về các nguyên lí làm việc của Umbraco. |
| 4 | Thiết kế prototype về ứng dựng CMS của nhóm. | 23/02/19 - 02/03/19 | Bản thiết kế Prototype. |
| 5 | Tìm hiểu luồng xử lí của các chức năng trong ứng dụng CMS. | 02/03/19 - 09/03/19 | Quy trình thực hiện từng chức năng (viết giấy hoặc hình vẽ). |
| 6 | Lập bản kế hoạch các chức năng cần code, tạo github + trello để quán lí source code và tiến độ công việc. | 09/03/19 - 16/03/19 | Bảng công việc chi tiết, các chức năng cần làm. |
| 7 | Viết giao diện trang home cho ứng dụng, tạo data base cơ bản và thêm dữ liệu vào database. | 16/03/19-23/03/19 | Hoàn thành giao diện home và database cơ bản, xuất được trang home. |
| 8 | Thay đổi chữ và ảnh trên trang home. | 23/03/19-30/03/19 | Có thể thay đổi nội dung trên trang chủ từ phía người dùng. |
| 9 | Tạo cms-content v1  Tạo cms-media v1 | 30/03/19-06/04/19 | Cms-content mức độ cơ bản.  Cms-media mức độ cơ bản. |
| 10 | Tạo cms-settings v1  Tạo cms-developer v1 | 06/04/19-13/04/19 | Cms-settings mức độ cơ bản.  Cms-developer mức độ cơ bản. |
| 11 | Tạo cms-users v1  Tạo cms-member v1  Tạo cms-form v1 | 13/04/19-20/04/19 | Cms-user mức độ cơ bản.  Cms-member mức độ cơ bản.  Cms-form mức độ cơ bản. |
| 12 | Tạo cms-content v2  Tạo cms-media v2 | 20/04/19-27/04/19 | Cms-content mức độ hoàn thành.  Cms-media mức độ hoàn thành. |
| 13 | Tạo cms-settings v2  Tạo cms-developer v2 | 27/04/19-04/05/19 | Cms-settings mức độ hoàn thành.  Cms-developer mức độ hoàn thành. |
| 14 | Tạo cms-users v2  Tạo cms-member v2  Tạo cms-form v2 | 04/05/19-11/05/19 | Cms-user mức độ hoàn thành.  Cms-member mức độ hoàn thành.  Cms-form mức độ hoàn thành. |
| 15 | Cải thiện các chức năng lỗi và thêm các chức năng còn thiếu. | 11/05/19-18/05/19 | ứng dụng CMS hoàn thiện. |
| 16 | Cải thiện các chức năng lỗi và thêm các chức năng còn thiếu. | 18/04/19-25/05/19 | ứng dụng CMS hoàn thiện. |
| 17 | Kiểm thử và triển khai ứng dụng. | 25/05/19-01/06/19 | Sản phẩm CMS hoàn thiện tốt. |